**SPRÁVA OLH, NÁVRH ČINNOSTI V SVPaLP FAČKOV NA r. 2022**

Fačkov,6.2.2022

 Vo vykazovanom roku 2021 sme vyťažili 275 m3 dreva. Z toho bolo ihlič.dreva 141m3 a list.dreva 134m3 . Previedli sme 3,00 ha prebierok +50 rokov. Náhodnej ťažby sme spracovali 155 m3. Plochy po náhodnej ťažbe kde vznikla plocha na zalesnenie sa uhádzali do pásov a na kopy na celkovej výmere 0,37 ha. Obnova lesa sa vykonala na ploche 0,25 ha cieľovými drevinami podľa LHP (SM,SC) vo množstve 1100ks. MLP sme ochránili proti burine na ploche 0,70ha a proti ohryzu zverou na ploche 0,77 ha chemicky, prípravkom Cervacol Extra.

***Bilancia objemu ťažby na obdobie LHP 2017-2026:***

Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu v LHP: 4151 m3

Vyťažené od začiatku platnosti LHP: 1522 m3

Vyťažené vo vykazovanom roku: 275 m3

Ťažba do konca platnosti LHP: 2629 m3 / 5 rokov = 525 m3 /rok

**PLÁN NA ROK 2022:**

**Ťažbová činnosť:**

****

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spolu úmyselná ťažba: 520 m3 /23,09 ha

Spolu náhodná ťažba: 60 m3

***Priame náklady ŤČ = 13340 €***

**Pestovná činnosť:**

*Prerezávka:*

608 A ... 0,50ha x 150€ = 75€

*Výsek krov a nežiadúcich drevín:*

621 F ... 0,12ha x 150€ = 18€

615 A ...0,35ha x 150€ = 53€

 -2-

*Uhadzovanie haluziny po ťažbe:*

605... ski 100 m3 x 4€= 400 €

*Zalesňovanie jar 2022 :*

605A1 ... 0,12 ha / 500ks-BK ...prvé zalesňovanie

 0,20 ha / 500ks-SC ...opakované

Náklady sadenice...1000ks x 0,28€ = 280€

 Mzdy ...1000ks x 0,30€ = 300€

*OMLP proti burine:*

605 A1 ... 0,82ha x 180€ = 148 €

607 1 ... 0,25ha x 180€ = 45 €

*OMLP proti zveri:*

605 A1 ... 0,57ha

607 1 ... 0,20 ha

Náklady Cervacol ... 90€

 Mzdy ... 100€

 ***Priame náklady na PČ = 1509 €***

***Celkové náklady PČ+ŤČ = 14849 €***

***Tržby za predaj dreva = 22450 €***

***Hospod. výsledok = +7601 €***

Miroslav Rybárik, OLH